# 软件工程三级项目会议记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2018/10/17 | |
| 参与人员 | 陈冬云 黄平淇 陈浩铭 郑立旺 廖振楠 陈逸新 周元 张钧诚 陈镕坤 王志伟 | |
| 请假及原因 |  | |
| 会议内容 | * 讨论决定项目方向   候选方案：  1 网络聊天室  2 校园微信小程序  3 校园二手交易平台  4 开发一款游戏  最终决定：  校园二手交易平台   * 需求分析：   1 校内有类似功能微信公众号，但功能不强  2 二手商品符合学生的消费水平  3 二手摩托车在校内很受欢迎  功能：  搜索功能  发布商品  联系卖家，在线聊天  下订单  收藏货物 | |
| 分工 | 黄平淇 | 需求分析整理，完成需求分析报告文档 |
| 陈冬云  廖振楠 | 登录注册功能 用例简述 |
| 王志伟  周元 | 发布商品 用例简述 |
| 陈浩铭 | 网站前端页面规划 |
|  | 张钧诚  陈镕坤 | 下订单 用例叙述 |
|  | 陈逸新 | 对话 发消息功能 用例叙述 |
|  | 郑立旺 | 搜索商品 用例叙述 |
| 下次会议 | 时间 | 2018/11/14 |
| 地点 | E座待定 |
| 内容 | 讨论具体功能  分析主要类  反馈&解决问题 |