# 软件工程三级项目会议记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2018/10/17 | |
| 参与人员 | 陈冬云 黄平淇 陈浩铭 郑立旺 廖振楠 陈逸新 周元 张钧诚 陈镕坤 王志伟 | |
| 请假及原因 |  | |
| 会议内容 | * 讨论功能的细节   登录注册：实现上传头像，检查有无相同用户名  发布商品：商品名称 类别 卖家信息 价格 简述 上传商品图片  下订单： 收藏商品 下订单成功系统联系卖家  搜索： 关键字 类别  对话： 显示时间 发起不同对话  后台： 管理商品（增删改查） 管理用户（冻结账户等）   * 讨论主要类：   1 用户类  2 商品类  3 订单类  4 消息类 | |
| 分工 | 黄平淇 | 后台管理功能初步实现 |
| 陈冬云  廖振楠 | 实现登录注册功能 |
| 王志伟  周元 | 实现发布商品 |
| 陈浩铭 | 编写网站前端页面 |
|  | 张钧诚  陈镕坤 | 完成下订单功能 |
|  | 陈逸新 | 完成对话 发消息功能 |
|  | 郑立旺 | 完成搜索商品 |
| 下次会议 | 时间 | 2018/12/01 |
| 地点 | E座待定 |
| 内容 | 初步整合  反馈&解决问题 |