# 软件工程三级项目会议记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2018/12/12 | |
| 参与人员 | 陈冬云 黄平淇 陈浩铭 郑立旺 廖振楠 陈逸新 周元 张钧诚 陈镕坤 王志伟 | |
| 请假及原因 |  | |
| 会议内容 | * 确定目前小组信息，各小组汇报目前负责的功能、进度、遇到的问题   用户注册、登录   * 做完：注册、登录 * 还差：头像，上传图片，先使用默认头像，在主页可以修改头像   发送消息   * 发送、接收：做完   下单   * 做完   发布商品   * 做完   搜索   * 做完   管理员后台   * 做完 * 完善相关文档，系统设计   1系统设计意义及目的 + 最后总结 陈浩铭  2系统流程 张钧诚  3功能模块划分 描述 陈冬云  4数据库设计 周元  5代码设计 陈榕坤  6主要运行界面截图及说明 廖振楠  7 整合报告 立旺   * 确定这周的分工、下周开会时间&内容 | |
| 重要问题  （团队、项目设计、项目安排） |  | |
| 这周分工 | 注册、登录 | 完善文档，画活动图，时序图 |
|  |
| 消息 | 完善文档，画活动图，时序图 |
| 发布商品 | 完善文档，画活动图，时序图 |
| 管理员后台 | 完善文档，画活动图，时序图 |
| 下周会议 | 时间 | 2018/12/18 |
| 地点 | E座待定 |
| 内容 | 每个人汇报各自进展；  反馈&解决问题 |